AssetLibrary

资产管理系统

完整需求基线、总体架构与 Codex 交接

| 文档版本 | v2.1 |
| --- | --- |
| 需求冻结日期 | 2026-08-31 |
| 当前阶段 | 需求冻结完成，进入 M0 技术验证与总体架构实施 |
| 主要平台 | Windows 11、Android/平板、Web；Windows/Linux/Docker 服务端 |
| 核心原则 | 真实物理目录权威；原文件非破坏；AI仅增强；性能、文件安全与架构质量为发布门禁 |

表达原则：长篇需求、架构说明和验收标准全部使用可搜索、可复制的正文；图片仅用于视觉方向、总体架构、领域框架和 Codex 并行开发框架。

本文件是交接包内 Markdown 文档的人工阅读版；仓库内文本和契约文件仍是 Codex 实施时的权威来源。

# 视觉方向总览

以下图片用于确认跨端信息层级与风格方向，不是逐像素最终界面规范。Windows 端必须保持资源管理器原生顶部和左栏，所有专业视图只位于右侧内容区。

图 1  跨端视觉方向：Windows、Web、Android、平板、音乐与角色库

# 文档目录

本目录不依赖 Word 自动目录字段，便于在 LibreOffice、Word 和 Codex 中保持一致。

00. 交接总览

01. 核心原则与范围边界

02. 已确认需求基线

03. 资源库与物理目录模型

04. 客户端、平台与连接模式

05. 总体架构与技术框架

06. AssetLink、WebDAV、Developer API 与 MCP

07. 数据模型、Sidecar、时间、位置与历史

08. 扫描、索引、预览与格式处理

09. 同步、统一传输与冲突处理

10. 搜索、查重、AI 与元数据增强

11. 专业资源库需求

12. UI、交互与视觉规范

13. 权限、分享、安全、通知与 WebDAV

14. 格式与 Provider 能力矩阵

15. 性能、任务、健康、容量、备份与更新

16. 版本路线与验收门禁

17. Codex 并行开发工作流

18. 已砍除、明确不做与延期清单

19. 技术待决策与风险清单

20. 视觉稿索引与说明

21. 外部依据与版本说明

22. 编码与架构开发原则

附录 A：完整格式支持矩阵

附录 B：客户端能力矩阵与版本路线

附录 C：需求追踪与 M0 任务登记

# 00. 交接总览

## 0.1 文档身份

项目：AssetLibrary 资产管理系统

版本：v2.1

需求冻结：2026-08-31

当前阶段：完成需求探索，进入 M0 架构与技术验证

面向对象：产品负责人、架构负责人、Codex 主协调线程、各模块开发线程

本交接包将此前散落的讨论整合成一份可执行基线。长篇说明全部使用文本；图片只用于跨端视觉方向、总体架构、领域框架和 Codex 并行开发工作流。代码解耦、逻辑复用、语言预算、目录边界与质量门禁已作为正式工程基线。

## 0.2 一句话产品定义

AssetLibrary 是一套面向自建 NAS 的跨端资产预览与管理系统：以真实物理目录为权威，用统一索引、跨格式预览、搜索、同步、整理、查重、Sidecar、角色资料和开发者接入增强文件管理，但不把资产锁进私有对象仓库。

## 0.3 核心产品形态

资产库根
└─ 资源库分类
   └─ 专业模板
      └─ 具体资源库实例
         └─ 真实物理子目录
            └─ 真实文件

Windows Explorer 左侧只承担资源库分类、实例与真实目录导航；所有专业界面位于右侧内容区。Web 是完整管理控制面；Windows 独立客户端先承载并稳定右侧视图；Android/平板提供完整预览、相册与指定文件夹同步；浏览器扩展负责网络素材和网页剪藏。

## 0.4 交付内容

文字需求与架构文档：docs/

架构决策草案：docs/adr/

格式、客户端和需求追踪矩阵：docs/matrices/

视觉稿与图：assets/

Codex 主协调与并行开发文件：.codex/

协议与交接契约草案：contracts/

模块边界骨架：apps/、services/、providers/、infra/

启动与校验脚本：scripts/

人工阅读版 DOCX：docs/资产管理系统_完整需求基线与架构交接_v2.1.docx

## 0.5 当前不是最终实现的部分

以下内容在 M0 前仍是架构建议而非完成代码：

Windows Explorer 自定义命名空间和右侧视图宿主的具体实现；

AssetLink 的最终序列化和事件传输方案；

服务端最终语言/框架及 PostgreSQL 访问层；

Provider 进程沙箱和资源限制的具体机制；

UI 技术栈的最终选择；

首批在线元数据源的稳定性和合规验证。

这些必须通过技术验证和 ADR 正式冻结，不得由单个工作线程自行拍脑袋决定。

## 0.6 推荐开发顺序

M0      工程底座、风险验证、共享契约
V0.1    服务端 + Web 资产核心
V0.3    Windows 独立客户端 + Android/平板日常可用
V0.5    Windows Explorer Beta
V0.7    专业资源库与增强 Provider
V0.8    双向同步与高级文件能力
V0.9    功能冻结、压测、稳定化
V1.0    可长期管理真实资产的稳定版

# 01. 核心原则与范围边界

## 1.1 物理目录是权威来源

资源库实例必须绑定一个且仅一个真实物理根目录。正式归属、复制、移动、改名、同步和删除都必须在磁盘上真实发生。数据库不使用“苹果相册式逻辑文件夹”代替物理组织。

允许使用逻辑关系的场景：

收藏夹；

保存视图；

时间轴、地图、人物；

最近使用、播放进度；

标签、评分、颜色；

角色关系、资产关系；

聚合浏览。

逻辑视图必须显式标识，不得接受含义模糊的拖入、粘贴或同步目标。

## 1.2 文件名不是身份

文件名仅用于展示、搜索与人工参考。稳定身份依靠：

稳定资产 ID；

稳定文件夹 ID；

文件系统事件和 file ID / inode；

大小与快速指纹；

完整强哈希；

明确的导入、复制、移动和 Provider 证据；

用户确认。

同名不同内容不能合并；同内容不同路径可能是有意副本。

## 1.3 原文件默认非破坏

默认不改原文件的能力包括：

首次扫描；

缩略图与预览；

OCR；

AI 内容理解；

查重分析；

在线元数据候选；

时间、位置和标注校正；

分享预览；

图片轻量编辑。

确需写回元数据时必须生成变更计划、预检、临时文件、强校验、原子替换与审计。图片轻量编辑永远保存为新文件，旧图不动。

## 1.4 增强能力不能成为地基

AI、人物识别、在线音乐/电子书元数据、地图、OCR、WebDAV、MCP、浏览器扩展和某个格式 Provider 均属于增强。关闭或失效时，基础索引、真实目录、通用预览、搜索、整理、同步和外部打开仍需正常工作。

## 1.5 系统定位

系统负责：

真实资产的发现、索引和跨端浏览；

快速预览和轻量标记；

可靠传输、同步、整理和垃圾桶；

精确与同源查重；

元数据、Sidecar、来源与授权；

专业软件打开；

角色、表情、文本簿等专业资源库视图；

Web 管理、健康、备份和扩展接入。

系统不负责：

专业修图、视频剪辑、CAD/3D 编辑；

影视媒体服务器式刮削和字幕管理；

多人实时设计协作；

项目依赖收集与交付打包；

资产原文件备份；

私有加密对象仓库；

多服务端联邦；

全能下载器或网页爬虫。

## 1.6 简单权限、严格内核

用户界面只暴露清晰的系统管理员、普通用户和按资源库权限档位。底层 API、设备、WebDAV、MCP 等仍需最小权限，但不能让日常浏览处处弹确认。只有覆盖、跨库大批量移动、批量删除、永久清理等高风险操作需要显式确认。

# 02. 已确认需求基线

## 2.1 资源库与导航

左侧层级固定为：资产库根 → 资源库分类 → 具体资源库实例 → 真实物理子目录。

资源库结构分为：分类 → 专业模板 → 实例。

固定分类：照片、图片、视频、音乐、工程、文档与阅读、角色、通用。

类型分组和“全部某类库”是聚合视图，不是物理目录。

同一专业模板可以创建多个实例，例如“我的照片”“父母照片”“家庭共享照片”。

每个实例拥有独立物理根、权限、同步、格式策略、缓存、AI、OCR、查重、WebDAV和公网策略。

不允许资源库父子路径重叠。

## 2.2 用户与资源库权限

权限模型只保留：

系统管理员；

普通用户；

具体资源库实例权限。

资源库权限档位：

不可见
只读
可读写 / 上传
可整理（改名、移动、垃圾桶、查重处理）
资源库管理员

库内子目录默认继承，不做逐文件或复杂子目录 ACL。需要不同隐私边界时拆成新的真实资源库。

## 2.3 统一资产元数据

标签最多三级，拥有稳定 ID、别名、合并和适用范围。

星级为共享 1–5 星。

颜色为“无颜色 + 固定颜色”，名称可自定义。

自定义字段只提供有限类型，不支持脚本和公式。

收藏夹可创建多个，默认个人，可显式共享。

保存视图仅保存筛选条件与范围，删除不影响文件。

标签/评分/颜色对资产组批量应用时必须明确范围。

## 2.4 扫描、索引与外部变化

首次扫描只读，分阶段先可用后补全。

实时监听 + 定期轻量核对 + 手动完整扫描。

SMB、File Station、SSH、专业软件导致的移动/改名要尽量重指向原资产 ID。

源仍存在时按复制创建新资产 ID；源消失且唯一强哈希匹配时可重指向。

大批量目录移动优先批量更新路径前缀。

整个存储源离线不能判成全部文件缺失。

单文件缺失保留 30 天宽限期，再由用户确认清理索引。

系统和临时文件默认忽略；符号链接不递归跟随；未知格式至少 L0。

## 2.5 待整理、整理与自动化

专用 Inbox 和任意 NAS 真实目录均可登记为待整理源。

待归类表示目标库未知；待整理表示目标库已知但尚未正式归档。

整理默认按具体资源库或入站批次隔离。

格式用于推荐和校验，但不能拆散专辑、模型包、项目目录和复合资产。

全系统共用一个规则引擎。

执行级别：仅提示、加入整理计划、自动执行。

自动执行只允许在入站/待整理目录中的低风险确定性任务。

正式库内移动、跨库移动、工程文件改名和 AI/OCR 推断命名必须人工确认。

## 2.6 搜索、OCR、查重和 AI

基础搜索包含：文件名、真实路径、格式、标签、评分、颜色、自定义字段、格式元数据、全文与本地 OCR。

排序优先级：

文件名完全命中
路径与名称部分命中
结构化元数据与标签
原生正文
OCR
AI语义

AI 是可选增强：

可立即参与语义搜索和结果排序；

未确认前不能成为正式标签、标题或描述；

不得认定人物身份、角色归属、授权或物理目录；

不得直接移动、改名或删除。

查重层次：

完整强哈希精确重复；

像素一致或转码一致；

图片同源、裁剪、压缩、分辨率不同；

AI 只辅助难例分析。

跨个人库重复默认只报告，可能是有意副本。

## 2.7 传输与同步

所有官方传输共用统一会话：

预检 → 临时接收 → 分块/断点续传 → 强校验 → 冲突/重复 → 正式物理提交 → 资产记录

支持：

Windows 文件夹同步；

Android 相册和指定文件夹同步；

浏览器扩展；

Web 上传；

WebDAV；

NAS 内部复制和移动；

Developer API / MCP 的受控投递。

同步模式：

单向备份：源 → NAS；源删除默认不删 NAS
双向同步：维护共同基线；删除默认待确认
移动归档：NAS完整提交与重读校验后，源进入本地回收站

首次双向同步只合并并建立基线，绝不推断历史删除。

## 2.8 垃圾桶与保护

用户侧只有一个统一垃圾桶。

普通删除、查重清理和整理撤回统一进入垃圾桶，通过原因区分。

支持保留周期、恢复、批次筛选和永久清理权限。

文件和真实文件夹可设置简单“已保护”，阻止误移动、改名、覆盖、垃圾桶和写回。

自动化、同步、查重、API 和 MCP 不得绕过保护。

## 2.9 预览、编辑与导出

所有文件至少 L0；支持格式可获得缩略图、预览、轻量操作和外部打开。

图片轻编辑只包含裁剪、旋转/翻转、文字、线条、箭头、框、高亮和马赛克。

编辑结果必须保存为新文件和新资产 ID，原图不变。

正式导出必须选择真实目标目录；临时分享兼容副本只存在缓存。

音视频只做基础播放和临时代理，不做通用正式转码器。

DWG/DXF、MAX/C4D/SKP 首期以基础索引、伴随预览和专业软件打开为主。

## 2.10 专业资源库

照片：时间轴、地图、人物、EXIF、GPX、实况、连拍。

图片：瀑布流、色彩、透明、HDR、来源、同源分析。

表情包：角色/系列物理目录，情绪和语境标签，快速分享，未来输入法接口。

音乐：专辑墙、艺术家、歌曲、歌词和底部播放栏；官方元数据增强。

视频：基础播放、故事板、时间码标注和外部播放器。

文档与阅读：PDF、Markdown、Office只读、电子书、漫画、网络小说元数据。

文本簿：选中文字、网页正文、MHTML、截图和来源记录。

工程/3D：混合物理目录、通用3D预览、伴随预览与专业软件打开。

角色：身份证式主页、模块化人设、相册、日记、关系、全部资产和联动。

## 2.11 客户端与服务端

官方客户端：

Web；

Windows 独立客户端；

Windows Explorer 集成；

Android / 平板同一响应式应用；

Chromium 浏览器扩展。

服务端正式发行：

Docker / Docker Compose；

Windows x64 原生 EXE / Windows Service；

Linux x86-64 原生可执行程序 / systemd。

macOS 首期不考虑。

## 2.12 接入、网络与外部系统

官方客户端使用独立 AssetLink 协议。

客户端支持主链接、备用链接和用户设定优先级。

通过真实 HTTPS/API 健康探测切换，不能只看 Ping。

局域网/VPN 提供完整能力，公网 HTTPS 提供受控浏览、同步、上传和下载。

WebDAV 默认关闭，启用后默认只读。

Developer API 默认关闭，开发者模式启用并使用访问令牌。

MCP 预留查询、状态、投递和两阶段物理操作工具。

AstrBot、Hermes、Codex 可通过官方插件或 MCP 连接。

## 2.13 性能、健康、备份与更新

首版 50 万资产正式验收，设计预留 100 万。

单文件至少 100GB，流式处理。

1–10 用户、1–5 台活跃 Windows 客户端。

Explorer、滚动、搜索和首屏不得被后台任务拖慢。

软件备份只包含 PostgreSQL、配置和不可重建逻辑数据，不包含资产。

更新采用受控半自动，更新前备份，支持 Provider 独立回滚和安全模式。

健康中心区分系统、资源库和单资产故障。

# 03. 资源库与物理目录模型

## 3.1 三层模型

### 资源库分类

决定左侧导航归属：照片、图片、视频、音乐、工程、文档与阅读、角色、通用。分类不绑定路径。

### 专业模板

决定默认专业视图、格式策略、元数据提取、整理台、同步入口和 Provider 建议。例如表情包模板属于图片分类，文本簿属于文档与阅读分类。

### 资源库实例

绑定唯一真实物理根，并保存独立权限和配置。例如：

照片
├─ 我的照片      /Pictures/Me
├─ 父母照片      /Pictures/Parents
└─ 家庭共享照片  /Pictures/Family

共同父目录不能再同时注册成重叠资源库。

## 3.2 资源库格式策略

严格：不兼容格式禁止写入；

引导：提示推荐目标，但允许用户确认；

开放：允许混合格式。

专业库默认引导；工程、项目和待整理默认开放。格式只负责路由建议和 Provider 选择，不能单独决定归属。

## 3.3 真实文件夹档案

真实文件夹可拥有稳定 folder ID、封面、简短说明、标签、推荐默认视图、保护和待整理源状态。

自动封面和拼贴是缓存；

用户指定封面引用真实资产；

外部封面必须显式复制到真实目录；

简短说明按需写入 .assetmeta/folder.asset.json；

完整说明使用真实 README.md；

文件夹标签不自动向子内容继承。

## 3.4 重要目录主页

普通目录默认直接显示内容。角色根、旅行相册、音乐专辑、重要项目等可以选择先显示文件夹主页。主页仅是专业展示，文件仍在真实目录中。

## 3.5 多存储源

一个服务端可管理本机卷、SMB/NFS 挂载和外接盘。每个资源库仍只绑定一个存储源的一个物理根。

存储源离线与文件缺失严格分开。离线库可查看已有缓存和索引，但不执行物理写操作。

## 3.6 重定位、拆分和合并

首版提供安全重定位：用户搬好目录后，系统通过相对路径、指纹和哈希重新映射。

根目录外部改名可以发现，但必须确认。

拆分必须形成不重叠的真实根。

合并必须真实移动或复制文件，不做逻辑拼接。

移除资源库配置绝不删除资产。

# 04. 客户端、平台与连接模式

## 4.1 产品端职责

### Web

完整管理控制面，并提供资产浏览。负责资源库、用户权限、任务、传输、整理、查重、Provider、缓存、备份、更新、健康、通知和开发者接入。

### Windows 独立客户端

先承载并稳定所有右侧专业视图，负责桌面浏览、预览、音乐后台播放、外部软件打开、文件夹同步、离线缓存和 Explorer 故障备用。

### Windows Explorer

最终日常主入口。顶部、地址栏、搜索和左栏保持 Windows 原生；自定义专业内容严格限制在右侧。Shell DLL 只做命名空间、导航、菜单和本机 IPC。

普通目录仅增加单一顶级右键入口：

资产库 >

二级菜单按是否入库、对象类型、数量、权限和网络状态动态显示。

### Android / 平板

同一响应式应用。手机采用顶部切库、主内容、底部导航和详情抽屉；平板采用左侧库、中央内容、右侧详情。支持完整预览、相册同步、指定文件夹同步、系统分享和轻量整理。

### 浏览器扩展

首发 Chromium Manifest V3。负责网页图片、文件、选中文字、网页正文、MHTML、可见/选区截图和来源信息入库。

## 4.2 服务端发行

Docker / Compose：NAS 与群晖推荐；

Windows x64 原生：EXE + Windows Service；

Linux x86-64 原生：直接运行 + systemd；

三种发行共用同一核心、数据库、协议、Provider和备份格式；

macOS 首期不支持。

## 4.3 主链接与备用链接

每个服务器档案至少支持：

主链接
备用链接
主优先 / 备用优先
自动故障切换

可用性判断使用 DNS、TCP/TLS、服务器稳定 ID、证书/指纹和轻量 AssetLink 健康请求。Ping 仅作为可选诊断。

当前连接健康时不频繁切换；优先线路恢复后需要稳定窗口再回切。大文件使用 transfer ID、分块和断点续传跨端点继续。

## 4.4 内网、VPN 与公网

局域网 / 私有 VPN：完整能力，包括 UNC 和专业软件直接打开。

公网 HTTPS：受控浏览、预览、同步、上传、下载和服务端操作。

公网不暴露 SMB、PostgreSQL、DSM、缓存目录或 Provider 内部端口。

各资源库可选择仅 VPN、允许公网预览、允许公网下载或上传。

## 4.5 设备发现与配对

支持局域网发现、手动地址和一次性二维码。二维码只包含服务器身份、入口和短期配对码，不包含长期令牌。设备绑定后生成独立凭证，可单独撤销。

## 4.6 Windows 全局快捷面板

属于可选设备功能，默认关闭。支持按住约 350ms、双击组合键或普通热键。全屏、游戏、安全桌面和密码输入时默认禁用；支持进程黑白名单。误触只弹搜索面板，不自动发送、打开或执行物理操作。

# 05. 总体架构与技术框架

图 2  系统总体架构与跨端接入

## 5.1 架构目标

同一业务内核服务 Windows、Linux、Docker 三种服务端发行；

官方客户端拥有完整、独立、可协商的 AssetLink 协议；

所有文件写操作汇入统一计划、锁、校验和审计；

Provider 与 Explorer 隔离；

PostgreSQL 承担领域状态、索引、任务与审计；

真实资产始终保留在用户物理目录中；

50 万资产下仍可分页、增量和可恢复运行。

## 5.2 推荐技术基线（M0 需验证后冻结）

### 服务端

推荐采用跨平台服务端框架构建单一核心宿主，目标形态：

HTTP/2/HTTPS API 与事件通道；

Windows Service、systemd 和容器三种宿主包装；

PostgreSQL 原生迁移；

durable task / outbox / lease / heartbeat；

独立 Worker Supervisor；

内容寻址文件缓存。

优先建议评估 ASP.NET Core 当前 LTS 作为服务端和 Windows Host 基线，原因是 Windows Service、Linux、Docker、流式 I/O、后台服务和跨平台单一代码库能力较完整。是否最终采用，必须由 M0-004、M0-005 的可执行验证和 ADR 决定，不能仅凭偏好锁定。

### Web

推荐 TypeScript + React 类现代前端，要求支持虚拟化列表、可取消请求、响应式三栏、任务流和 Web 管理页。具体状态管理和组件库在 M0 后冻结。

### Windows 独立客户端

推荐 WinUI 3 / Windows App SDK 或等价的现代原生 UI 技术。必须支持多窗口、系统媒体控制、高 DPI、浅深色、URI 激活、本机凭证和后台 AssetHost。

### Windows Shell

原生 C++/WinRT COM 命名空间扩展与 IShellView 技术验证。重型视图、网络与解析必须在进程外 Host；Shell 内只保留最小桥接。此能力是高风险技术项，M0 必须先做真实 Windows 11 Spike。

### Android

Kotlin + Jetpack Compose，使用 MediaStore、Storage Access Framework、WorkManager/前台传输、系统 Sharesheet 和响应式窗口布局。小米增强通过独立 Provider/适配层，不污染标准 Android 主线。

### 数据与搜索

PostgreSQL：领域数据、权限、索引、任务、审计；

PostgreSQL FTS / trigram：基础全文和模糊搜索；

向量扩展可选：AI 语义层，不作为核心依赖；

文件缓存：按内容哈希 + Provider版本 + 规格命名；

不要求 Redis 或独立搜索集群作为 V0.1 地基，若性能压测证明有必要再通过 ADR 引入。

## 5.3 服务端模块

Gateway / Auth
Library & Storage
Asset & Folder Identity
Metadata & Sidecar
Scan & Reconciliation
Transfer & Sync
Operation Plan & Trash
Search & Dedup
Preview & Provider Supervisor
Task / Notification / Health
Backup / Update / Diagnostics

模块可独立部署为进程或 Worker，但首期不应把个人 NAS 系统拆成过度微服务。建议“模块化单体核心 + 隔离 Worker”，通过清晰契约保证后续拆分能力。

## 5.4 数据一致性

PostgreSQL 记录系统状态，文件系统记录物理事实；

操作采用 intent/plan → execute → verify → commit 状态机；

外部 SMB 变化由观察与重指向修正索引；

数据库不能因记录存在而擅自恢复或改动文件；

文件操作崩溃后必须通过源、临时、目标和哈希判断真实状态。

## 5.5 Provider 隔离

Provider 只提供识别、元数据、缩略图、预览、分析、Sidecar候选和操作建议。默认只读、无网络、有限资源。原文件修改必须回到核心操作计划。

官方/签名 Provider 为主，高级用户可侧载；不建设公共插件市场。第三方和重型代码不得加载进 explorer.exe。

## 5.6 三种服务端发行的共享边界

同一核心输出：

Windows x64 服务端
Linux x86-64 服务端
Docker / Compose 服务端

差异只存在于：安装、服务管理、路径、权限适配、更新和可用 Provider。数据库 Schema、AssetLink、备份、Web UI 和业务语义必须一致。

# 06. AssetLink、WebDAV、Developer API 与 MCP

## 6.1 AssetLink 官方客户端协议

官方 Windows、Android、Web 与浏览器扩展使用 AssetLink，不直接依赖 WebDAV 或公开 API。

协议建立在 HTTPS 之上，分为：

控制：认证、导航、搜索、元数据、计划与状态；

事件：任务、文件变化、权限、通知和连接游标；

数据：缩略图、Range、媒体流、分块上传、断点续传和哈希。

协议必须支持：版本协商、capability negotiation、request ID、幂等键、游标、超时、取消、结构化错误和长任务 task ID。

Web 可使用 AssetLink 的浏览器适配编码；Windows/Android 可使用更紧凑的编码，但字段语义与 SDK 必须同源。

## 6.2 Windows 本机 IPC

AssetShell.dll 只通过本机受限 IPC 与 AssetHost 交互。AssetHost 承担登录、网络、缓存、传输、外部软件和协议连接。Shell DLL 不持有密码，不直接访问 PostgreSQL、WebDAV或远端文件。

## 6.3 WebDAV

新建资源库默认关闭；

显式启用后默认只读；

读写需再次开启；

只映射具体资源库和真实物理目录；

不映射聚合视图、收藏、人物、时间轴、角色主页等；

PUT 临时接收 + 校验；

COPY/MOVE 真实操作；

DELETE 进入统一垃圾桶；

.assetmeta 默认隐藏；

使用独立应用密码或受限令牌。

WebDAV 只提供文件兼容层，不承载完整资产标签、AI、查重和专业视图。

## 6.4 Developer API

默认关闭，仅开发者模式启用。提供版本化 HTTP API、OpenAPI 文档和独立访问令牌。

基础 scope：

libraries.read
folders.read
assets.search
assets.metadata.read
previews.read
originals.read
inbox.upload
metadata.write
favorites.write
annotations.write
tasks.read
status.read
plans.create
plans.execute

移动、复制、改名采用“创建计划 → 返回预检 → 显式执行”。普通 API 不开放永久删除、任意 SQL、系统命令、静默覆盖和资源库根修改。

## 6.5 MCP 与插件

MCP 作为 Agent 友好适配层，建立在业务服务或 Developer API 上，不直连数据库和 NAS。

预留工具：

list_libraries
browse_folder
search_assets
get_asset_metadata
get_asset_preview
get_system_status
get_library_status
get_tasks
upload_to_inbox
add_asset_tags
add_to_favorite
create_annotation
create_diary_draft
create_move_plan
create_copy_plan
create_rename_plan
execute_plan
get_plan_status

AstrBot、Hermes、Codex 可以选择官方插件或 MCP：

AstrBot：读取发布人设、角色头像、表情、提交日记草稿；

Hermes：查询健康、任务、存储和创建受控计划；

Codex：浏览工程资料、读取文档、上传待整理和创建计划。

Agent 不得直接永久删除、绕过保护或静默覆盖。

## 6.6 Codex 开发深度链接

Codex 深度链接用于创建/打开工作线程和工作区；关键结果仍必须落盘到标准交接文件、commit 和测试。scripts/codex-start.* 和 scripts/codex-new-task.py 负责生成链接。

# 07. 数据模型、Sidecar、时间、位置与历史

## 7.1 核心实体

建议领域实体至少包括：

User / Device / Credential
StorageSource
LibraryCategory / LibraryTemplate / LibraryInstance
Folder / Asset / AssetContentRevision
Sidecar / AssetRelation / CompositeAsset
Tag / Rating / Color / CustomField
Collection / SavedView
SourceRecord / LicenseRecord
TimeFact / LocationFact / PersonCluster
Annotation
TransferSession / SyncTask / SyncBaseline / Conflict
OperationPlan / OperationItem / TrashEntry
Task / Notification / AuditEvent
Provider / PreviewArtifact / AnalysisResult

## 7.2 稳定身份与路径

资产定位采用：

storage_source_id
library_id
relative_path
stable_asset_id
content_hash

绝对路径是部署映射，不是全局身份。路径变化保留历史。物理复制创建新资产 ID；已确认移动保留原资产 ID。

## 7.3 内容修订

同一路径被外部软件修改时保留资产 ID，但产生新的 content revision：旧哈希进入历史，预览/OCR/查重派生结果失效。疑似完全替换时进入待确认，不盲目继承全部关系。

## 7.4 Sidecar

.assetmeta/ 只在用户确实产生可携带人工数据时创建，不在首次扫描时铺满目录。

可携带：

标题、说明、标签、评分、颜色；

来源与授权摘要；

人工时间、位置、保护；

轻量标注；

文件夹封面和说明；

已确认关系摘要。

个人播放进度、搜索历史、同步基线、任务和权限不写 Sidecar。

标准 XMP、LRC、CUE、MTL 等按格式 Provider 读取和关联。Sidecar 冲突必须显式处理。

## 7.5 时间模型

同一资产可以拥有拍摄、录制、发行、出版、日记、剪藏、创建、修改、入库和最近使用等多种时间。每条时间记录类型、来源、时区、精度、可信度、原值、校正值和锁定状态。

时间推断可来自目录或文件名，但必须标明推断。支持仅年份、年月或日期。文件修改时间不能覆盖拍摄、发行、日记等主时间。

## 7.6 位置模型

分层保存：原始 GPS、标准坐标、Provider 显示坐标、逆地理结果和用户确认值。拍摄位置与画面地点分开；现实地点与角色虚构地点分开。

默认本地读取 GPS，逆地理按需，自动识别默认到城市/区县。支持 GPX 时间匹配和分享时移除/模糊位置。

## 7.7 人物与角色

照片人物识别在本地按资源库隔离，先聚类后由用户命名。跨库人物合并必须显式确认。人物特征严格继承权限。

真实人物与角色库中的虚构角色严格分开。动漫角色只通过明确 character_id、系统见证、元数据或用户确认关联。

## 7.8 轻量标注

统一支持整资产备注、图片区域、PDF页码/区域/文字、视频时间点/片段、3D视角和文本锚点。标注不改原文件，记录创建时哈希；内容变化后可能进入待复核。

## 7.9 历史和审计

分为：

操作批次；

单资产历史；

系统审计；

调试日志。

外部变化标记为“文件系统观察”，不猜具体程序或用户。关键文件操作和权限默认保留 365 天，普通任务 90 天，通知 60 天，调试日志 14 天。

# 08. 扫描、索引、预览与格式处理

## 8.1 首次建库

创建前预检路径、权限、重叠、规模、容量、格式分布和 Windows 兼容性。首次扫描只读：不移动、改名、删除、写回、创建 .assetmeta 或清理重复。

初始化阶段：

目录与文件发现
→ 基础格式和元数据
→ 首屏/近期缩略图
→ 全库缩略图
→ 标准预览
→ 完整哈希、OCR、同源、人物与AI增强

基础索引完成后即可使用，不等待所有增强任务。

## 8.2 日常变化

NAS 本地或挂载目录实时事件；

去抖与批次聚合；

定期轻量核对；

用户手动完整扫描。

批量目录移动优先识别为目录级变化。事件丢失时用指纹/哈希修复。

## 8.3 忽略和特殊文件

默认排除系统、回收、缓存和临时文件。每库可追加 Glob、路径、隐藏属性、大小和类型规则，启用前模拟影响。

符号链接和目录联接只识别不递归；.lnk 只作为快捷方式；硬链接按同一物理内容多个入口处理。

## 8.4 预览缓存

缓存分：缩略图、标准预览、重型/交互缓存、临时缓存。内容哈希 + Provider + 版本 + 规格确定缓存身份。改名/移动复用，内容变化失效。

每库支持轻量、标准、完整和自定义档位，默认标准。Windows/Android只保存近期轻量离线预览，不做原文件离线同步。

## 8.5 安全预览

HTML/MHTML、SVG、PDF、Office、Markdown 的内置预览均视为不可信内容，禁脚本、宏、表单、外部请求、Service Worker 和危险嵌入。

## 8.6 色彩与 HDR

读取 ICC、色彩空间、位深、Alpha、HDR和CMYK。默认自动色彩管理；分享预览转换为通用兼容色彩。RAW 区分内嵌 JPEG 与解码代理；PSD、CMYK和HDR明确提示代理差异。

## 8.7 图片轻编辑

仅支持裁剪、旋转/翻转、文字、自由线、箭头、框、高亮和马赛克。保存时生成新文件、新资产 ID 和系统见证衍生关系。RAW/PSD/HDR基于显示代理导出普通图片，原文件不动。

## 8.8 复合资产

强绑定：实况照片、RAW+强绑定XMP、OBJ+明确引用；默认一张卡片、整组安全操作。

普通关联：RAW+JPEG、PSD+导出图、MAX+GLB；只分组提示，不默认联动物理操作。

连拍/序列：折叠浏览、代表图、对比和选片，每张仍独立。

## 8.9 预览失败降级

任何 Provider 失败均至少保留 L0：文件名、路径、大小、哈希、标签、历史和外部打开。单个损坏文件不能阻塞资源库。

# 09. 同步、统一传输与冲突处理

## 9.1 统一传输状态

等待中
预检中
传输中
校验中
等待处理
提交中
已完成
部分完成
已暂停
已取消
失败

只有目标物理文件提交、可重新读取、完整强哈希一致并建立资产记录后，才算成功。缩略图、OCR和AI不阻塞“安全入库”。

## 9.2 临时接收

官方上传均先进入目标卷临时接收区，不在正式目录暴露半成品。临时内容不搜索、不预览、不整理、不分享。服务重启后可恢复，取消后安全清理。

## 9.3 NAS 内部操作

同卷移动优先快速重命名；跨卷移动为复制→校验→提交→处理源。失败时优先保留源。NAS内部复制必须生成真实副本和新资产 ID。

## 9.4 Windows 与 Android 同步

两端共享三种模式：

### 单向备份

源新增、修改、改名同步到 NAS；NAS变化不反向；源删除默认不删 NAS。

### 双向同步

维护共同基线，双方新增/修改/改名传播；同字段冲突和同路径不同内容人工处理；删除默认进入待确认。

### 移动归档

上传、强校验、正式提交和目标重读成功后，才把源移入 Windows/Android 回收站或系统垃圾桶。

## 9.5 首次同步

首次同步只比较、合并和建基线，不推断历史删除。同路径同哈希配对；同路径不同哈希冲突；同哈希不同路径由用户决定。

同步根不得重叠、互为父子或形成循环。

## 9.6 Android 来源

MediaStore物理相册/目录；

SAF用户授权文件夹；

ACTION_SEND / MULTIPLE一次性投递。

SAF能力不足时自动降级为单向。Android受限目录不承诺直接同步。

Xiaomi HyperOS重点适配：

相册安全分享 content://；

原图同步与安全分享副本区分；

动态照片增强 Provider；

后台电池限制与通知引导；

不依赖私有接口把 NAS 注入系统云相册。

## 9.7 冲突

同名不同内容永不静默覆盖；

双方同时修改保留两份或人工选择；

删除—修改冲突必须人工处理；

元数据不同字段尽量合并，同字段冲突提示；

强绑定 Sidecar和复合成员作为一个操作单元；

批量任务允许部分成功和只重试失败项。

## 9.8 操作锁

浏览不锁。真实写操作使用短期细粒度锁，带任务 ID、节点、心跳和过期。崩溃后先核对物理状态，再恢复或释放，不能盲目重放。

## 9.9 SMB 外部操作

外部操作不属于可控传输任务，而是外部变化批次。系统通过事件、file ID、指纹和哈希重指向索引，保留历史；无法可靠判断时进入待重新定位。

# 10. 搜索、查重、AI 与元数据增强

## 10.1 搜索

基础搜索独立于 AI：

文件名与路径；

资源库、格式、大小、时间；

标签、评分、颜色、自定义字段；

照片、音乐、视频、文档技术元数据；

PDF、Office、Markdown、代码和电子书全文；

本地 OCR。

每条结果说明命中原因和真实路径。权限过滤在服务端查询阶段完成。

## 10.2 OCR

本地优先。每库可设置关闭、手动、入库后或空闲时。默认不对所有图片无脑扫描，不对视频逐帧 OCR。结果保存页码/区域、语言、置信度、引擎版本和来源，不修改原文件。

## 10.3 精确与同源查重

精确重复使用完整强哈希。图片同源综合感知哈希、特征、尺寸、裁剪、压缩和质量。AI只用于难例增强。

跨库和跨个人所有权的重复默认只报告。系统见证的正式衍生、同步副本和项目副本可标记为有意副本。

## 10.4 AI 内容理解

AI可生成描述、已有标签建议、风格、场景、用途和语义索引。结果立即参与机器建议层，但未经确认不能写正式元数据。

AI先接收本地浓缩证据：匿名资产 ID、低分辨率预览、OCR摘要、客观参数和允许标签候选。默认不发送真实路径、GPS、人脸特征、用户姓名、客户项目名、角色私密设定和完整原件。

相同内容、模型、提示模板和标签版本复用缓存，避免重复付费。

## 10.5 音乐元数据官方增强 Provider

按专辑/发行版本为审核单元，结合音频指纹、时长、曲序、碟号、已有标签和封面。候选可包含标题、艺术家、专辑、发行日期、流派、封面和歌词。

确认系统值、写回音频标签、按艺术家/专辑物理整理是三个独立操作。

## 10.6 电子书与网络小说 Provider

电子书结合 ISBN、OPF、书名、作者、语言和封面。网络小说优先使用平台+作品ID/来源页，首批规划起点、番茄、晋江和通用作品页。

可补全平台、作品ID、作者、简介、分类、标签、连载状态、字数、章节数和最新更新时间。只处理公开元数据，不抓付费正文、不绕过登录/验证码、不做追更下载器。

## 10.7 来源与授权

每个物理副本可有多条来源记录。来源与授权分开。来源可来自浏览器扩展、导入过程、文件内元数据或人工填写，不能靠文件名猜。

授权状态只记录用户确认或可靠证据，系统不替代法律判断。查重清理副本时可把独有来源记录保留到主资产。

# 11. 专业资源库需求

图 3  领域模块与专业资源库框架

## 11.1 照片库

文件夹、时间轴、地图、人物、相机、收藏；

EXIF、RAW、实况照片、连拍、GPS、GPX；

同源与清晰度对比；

手机相册同步；

分享时移除/模糊位置；

人物识别默认关闭，本地空闲分析。

## 11.2 图片素材库

瀑布流、网格、颜色、尺寸、格式和透明筛选；

PSD/RAW/EXR/HDR代理；

来源与授权；

图片同源和质量版本；

简单图片编辑与正式导出。

## 11.3 表情包库

属于图片分类的专业模板：

物理目录按角色、套装或来源组织；

情绪、语境、文字和用途使用逻辑标签；

OCR、最近使用、常用、收藏、静态/动图；

Android系统分享，Windows复制/拖拽；

平台兼容发送副本；

Telegram贴纸同步可作为后续增强；

为未来自研输入法提供受限、版本化表情接口和离线缓存。

## 11.4 音乐库

专辑墙、艺术家、歌曲、文件夹；

进入专辑后大屏播放：左侧封面/黑胶，右侧歌词，底部控制条只占右侧内容区；

后台播放和跨端最近记录；

官方音乐元数据 Provider；

封面、LRC、CUE等伴随文件；

不做通用转码和复杂 DSP。

## 11.5 视频库

网格、代表帧、故事板、基础播放、倍速和续播；

时间码与片段标注；

不做影视刮削、复杂字幕、多音轨和剪辑；

不支持编码时使用临时代理或外部播放器。

## 11.6 文档与阅读

PDF完整阅读、全文/OCR、非破坏标注；

Markdown、TXT、配置和代码简单编辑；

Office只读预览；

EPUB、MOBI、AZW3基础阅读；

CBZ、CBR漫画阅读；

官方电子书和网络小说元数据增强。

## 11.7 文本簿与网页剪藏

浏览器扩展支持：

选中文字保存为真实 Markdown；

正文提取为 Markdown；

MHTML快照；

可见区域和框选截图；

长截图与组合剪藏作为增强；

页面标题、来源、站点、时间和作者候选；

HTML/MHTML安全静态预览。

不采集浏览历史、Cookies、表单、书签和剪贴板。

## 11.8 工程与 3D

工程库为混合物理目录；

GLB/GLTF/OBJ/STL等通用3D交互预览和视角书签；

FBX等可选代理；

DWG/DXF、MAX/C4D/SKP首期基础索引、伴随预览和专业打开；

不做项目依赖打包和交付快照。

## 11.9 角色库

每个角色是一个真实文件夹：

角色档案.md
设定/*.md
设定草稿/
相册/
日记/
视觉/
语音/
视频/
模型/

总览使用大尺寸、精心设计的学生证/身份证式角色卡片。固定页签：总览、人设、相册、日记、关系、全部资产、联动。

人设采用核心档案 + 模块化 Markdown。正式设定与草稿物理分开。AstrBot只读取用户明确发布的 confirmed 模块，可提交日记草稿和待确认建议，不能直接改正式人设。

# 12. UI、交互与视觉规范

## 12.1 Windows Explorer 边界

顶部标签、地址栏、搜索、命令栏和左侧导航保持 Windows 原生。所有自定义专业界面、详情、播放器和角色页只在右侧区域内。音乐底部播放栏不得跨入左栏。

## 12.2 统一三层页面

资源库首页
→ 真实文件夹视图
→ 单资产详情 / 专业预览

每种专业库可有不同页签，但操作位置和状态语言一致。

## 12.3 基础操作

单击：选中并刷新详情；

Ctrl/Shift：多选；

Space：Quick Look，不改变导航历史；

双击：按格式进入内置预览或专业软件；

Ctrl+Enter：专业软件打开真实原文件；

F2：真实改名；

Delete：进入统一垃圾桶；

Ctrl+C/X/V：真实复制、剪切、粘贴。

## 12.4 详情面板

宽屏常驻右侧，窄窗口折叠为抽屉或底部面板。照片时间轴、地图和详情不能同时挤压主内容到不可用。

## 12.5 聚合与物理视图

聚合页、收藏夹、保存视图、人物和时间轴必须显示“逻辑/聚合视图”身份。物理目录卡片显示文件夹图标和真实相对路径。

## 12.6 首页

分为资产库总根、分类聚合页和具体资源库首页。Explorer强调常用与待处理；Web强调管理；Android强调同步、最近和收藏。首页数据来自后台增量摘要，不临时全库计算。

## 12.7 角色页面

总览完整显示角色身份卡；进入人设、相册、日记等详情后收缩为紧凑角色头部。一级页签进入导航历史，页内筛选和月份留在页面状态。

## 12.8 移动端

手机：顶部切库、瀑布流、底部导航、详情底部抽屉。平板：左侧导航、中央内容、右侧详情。视觉语言一致但不机械复制桌面布局。

## 12.9 性能体验

先显示骨架和缓存结果；

列表/瀑布流虚拟化；

快速滚动只取小缩略图；

输入变化取消旧搜索；

网络和 Provider 超时可取消；

Explorer 不白屏等待全局统计。

# 13. 权限、分享、安全、通知与 WebDAV

## 13.1 简单权限

用户界面只维护系统管理员、普通用户和按资源库权限档位。不做复杂逐文件 ACL。局域网也需要登录，但普通浏览不频繁弹确认。

## 13.2 分享

三种模式：

发送安全预览副本；

发送原文件；

生成限时 HTTPS 分享链接。

Android长按多选后调用系统 Sharesheet，可发送到 QQ、微信、Telegram等。原文件按需下载到受控临时缓存，通过只读 URI 交给目标应用。大文件和多文件优先限时链接。

分享可设置有效期、密码、预览/下载、访问次数和撤销。默认不暴露 NAS 绝对路径、GPS和敏感正文。

## 13.3 入站安全

所有新文件做签名、MIME、结构、可读性和稳定性检查。官方可选安全 Provider 对浏览器、Web/API/WebDAV、压缩包、Office、脚本、可执行文件和未知高风险内容做本地扫描。

默认“入站防护”。可疑内容进入传输中心“安全待处理”，不自动删除。

## 13.4 通知路由

基础站内通知，首批外部渠道：

通用 Webhook；

Synology Chat Incoming Webhook；

Telegram Bot；

OneBot。

同类型可创建多个实例。按事件类别、级别、资源库、设备、成功/失败和时间段路由。聚合、去重、限流、重试和熔断。首版只做单向通知，不通过聊天回复执行文件管理。

## 13.5 凭证

用户会话、设备凭证、WebDAV应用密码、Developer API Token、MCP服务凭证、分享令牌和外部服务密钥分离。用户界面保持简单，但凭证可按资源库、能力、通道、流量、有效期和来源限制。

## 13.6 安全日志

日志不得保存密码、Token、Webhook Secret、完整 OCR、输入法输入、聊天内容或私密角色正文。诊断包默认匿名化真实路径并排除资产和缩略图。

# 14. 格式与 Provider 能力矩阵

完整表格见：

docs/matrices/FORMAT_SUPPORT_MATRIX.md

docs/matrices/FORMAT_SUPPORT_MATRIX.csv

## 14.1 能力等级

L0：基础管理；

L1：缩略图/封面；

L2：内置预览；

L3：轻量操作；

L4：正式导出；

L5：外部专业软件。

所有真实文件至少 L0。Provider 未安装或失败时降级，不得让文件消失。

## 14.2 核心内置

通用文件识别、签名、哈希；

常见静态图片和动图；

PDF；

Markdown、文本、代码和配置；

常见音视频基础信息和播放；

ZIP等归档目录；

未知格式 L0。

## 14.3 官方内置增强 Provider

RAW；

PSD/PSB；

Office只读预览；

EXR/HDR；

AI/EPS条件预览；

贴图格式；

电子书与漫画；

通用3D；

字体预览；

OCR；

图片同源与质量；

音乐元数据；

电子书和网络小说元数据；

地图与逆地理；

安全扫描；

AI中转站；

Xiaomi动态照片增强。

## 14.4 外部打开优先

DWG/DXF、MAX/C4D/SKP和复杂封闭格式首期只提供基础索引、可用伴随预览和专业软件打开。

# 15. 性能、任务、健康、容量、备份与更新

## 15.1 规模目标

正式验收：50 万资产；

架构余量：100 万资产；

资源库实例：50个以内；

用户：1–10；

活跃Windows客户端：1–5；

单文件：至少100GB。

## 15.2 任务优先级

P0 当前用户预览
P1 入库与安全校验
P2 扫描、基础元数据和缩略图
P3 标准预览与全文
P4 OCR、人物、同源、AI
P5 维护与清理

提供安静、平衡、高性能模式和时段切换。后台根据 CPU、内存、磁盘延迟、网络和数据库自动降速。

## 15.3 健康中心

区分系统、资源库和单资产健康。统一状态：正常、降级、警告、离线、维护中、初始化中。

可自动恢复的仅是无损行为：重启Worker、重连、重试幂等任务、恢复断点传输和核对失效锁。数据库恢复、资产移动/覆盖/删除、冲突和权限不能自动处理。

## 15.4 容量

按存储卷和资源库统计真实占用，区分资产、垃圾桶、缓存、临时数据、数据库和剩余空间。

默认仅提醒阈值；可选软/硬配额。建议剩余低于10%告警、低于5%暂停自动上传与重型写入。空间不足先清可重建缓存，绝不自动清资产垃圾桶。

## 15.5 备份

软件备份只包含 PostgreSQL、配置、资源库定义、用户权限、标签、收藏、保存视图、规则、同步状态、人工确认、审计等逻辑数据。

明确不包含资产原文件和可重建预览缓存。.assetmeta、XMP、LRC等随真实资产由用户NAS备份方案负责。

## 15.6 更新

采用受控半自动：Web下载与准备，显示风险，用户确认或预约。更新前备份数据库和配置，等待真实文件操作结束。核心、客户端和Provider独立版本，失败可回滚。安全模式不加载侧载Provider并暂停自动物理写入。

## 15.7 数据导出与退场

支持 JSONL、CSV和Markdown元数据导出，不含资产。迁移以资源库ID、相对路径和哈希匹配。卸载和退场后真实目录、Markdown和Sidecar仍可独立使用。

# 16. 版本路线与验收门禁

## 16.1 路线

### M0 工程底座

仓库、AGENTS、worktree、任务图、交接模板、ADR、共享契约、架构测试、CI门禁和模拟数据；完成 Shell、AssetLink、跨平台服务端、Provider隔离、文件恢复技术验证，并通过 M0-009 冻结语言/框架预算与模块依赖。

### V0.1 资产核心 Alpha

服务端 + PostgreSQL + Web：资源库、首次扫描、索引、统一传输、文件操作、垃圾桶、精确查重、标签、权限、任务、健康和备份。

### V0.3 日常可用测试版

Web + Windows 独立客户端 + Android/平板。完成浏览、基础跨格式预览、分享、主备链接、单向备份和移动归档。

### V0.5 Explorer Beta

把独立客户端稳定的右侧视图嵌入原生 Explorer，并提供普通目录二级右键菜单。

### V0.7 专业资源库

照片、音乐、电子书、文本簿、角色、表情、3D；OCR、地图、人物、元数据Provider和AI增强。

### V0.8 双向同步与高级文件能力

Windows/Android双向同步、删除待确认、图片轻编辑、标注、正式导出、复合资产、色彩和WebDAV读写。

### V0.9 功能冻结

不再新增大型功能，专注50万资产压测、Explorer稳定、故障恢复、权限和升级。

### V1.0 稳定版

能够长期管理真实资产，数据丢失、权限泄露、静默覆盖和可复现Explorer崩溃为零。

## 16.2 核心验收

### 文件安全

首次扫描前后文件数量、哈希、mtime和目录不变；

1KB/1GB/20GB/100GB上传断点恢复；

跨卷移动任意阶段中断不同时丢源和目标；

同名不同内容不静默覆盖；

显式替换旧文件先进垃圾桶。

### 性能

50万混合资产；

15万图片库；

单目录10万项；

局域网缓存首屏P95≤1.5s，冷基础内容≤3s；

名称/标签搜索首批≤1s，全文/OCR≤3s；

右键菜单≤500ms；

Explorer连续8小时、服务端7天无无界内存增长。

### Explorer

NAS断线、AssetHost崩溃、Provider崩溃和API超时不得冻结或带崩 explorer.exe。扩展可安全更新、卸载、禁用和自动安全降级。

### 外部变化

测试单文件改名/移动/复制、20,000项目录移动、根目录改名、服务离线期间变化和多候选哈希。不得产生通知风暴或错误绑定。

### 同步

覆盖单向、移动归档、首次双向、双方修改、删除待确认、删除—修改冲突、基线丢失和长时间离线。源清理必须在NAS完整校验后。

### 权限

无权限库不得通过导航、搜索、缩略图、OCR、AI、地图、人物、收藏、通知、分享、WebDAV、API或MCP泄露。

### Provider与安全

Provider失败安全降级；不可信预览不执行脚本/宏；归档通过路径穿越和压缩炸弹测试；图片编辑始终新建文件。

### 备份与更新

备份包不含资产；恢复不改资产；更新失败可回滚；系统退场后SMB和Sidecar可独立使用。

## 16.3 正式平台

服务端：Docker/Compose、Windows x64 原生、Linux x86-64 原生；

Windows客户端：Windows 11 x64；

Android：Android 11+，手机和平板同一应用，HyperOS重点实机；

Web：现代 Edge/Chrome/Firefox；

扩展：Chromium Manifest V3；

macOS首期不支持。

# 17. Codex 并行开发工作流

图 4  主协调线程、worktree、交接与集成流程

## 17.1 主协调线程

负责读取需求、架构、里程碑、任务图和项目状态；拆分、派工、裁决共享契约、评审、集成、测试和更新状态。它不应亲自实现所有模块。

## 17.2 子代理与独立线程

短期分析、测试、审查：优先 Codex subagent；

长期模块开发：独立 Codex 线程 + 独立 Git worktree；

任何并行写任务禁止共用同一工作目录。

## 17.3 任务包

每个任务必须写明：

目标和完成标准；

必读上下文；

允许/禁止修改目录；

依赖与共享契约；

安全、权限和性能约束；

必须执行的测试。

## 17.4 标准交接

每个任务必须产出：

.codex/handoffs/<task-id>/summary.md
.codex/handoffs/<task-id>/result.json
.codex/handoffs/<task-id>/tests.md

同时提供分支、commit、diff、测试、风险、遗留、共享契约变化和建议合并顺序。

## 17.5 深度链接

codex://new?path=...&prompt=... 用于创建工作区线程，codex://threads/<id> 用于打开已有线程。深度链接只作为导航和人工追溯；主线程不能依赖打开UI才能获取结果。

## 17.6 worktree 生命周期

主线程登记任务
→ scripts/codex-new-task.py 创建分支/worktree/任务包
→ 工作线程实现与测试
→ 标准交接 + commit
→ 主线程评审/CI
→ 按顺序合并
→ 更新状态
→ 清理或保留worktree

## 17.7 首轮并行建议

服务端核心；

扫描与索引；

传输与文件操作；

Web；

AssetLink与SDK；

Windows独立客户端；

Android；

测试与性能。

但共享契约未稳定前只做Spike与骨架，不允许八个线程分别发明自己的数据模型。

## 17.8 架构一致性与 M0-009

每个任务包必须声明所属模块、数据所有者、依赖方向、复用点、是否新增语言/框架或重大依赖，以及需要执行的架构测试。标准交接 result.json 必须填写 architecture_review。

M0-009 是 M0 收敛任务：汇总 M0-001 至 M0-008 的 Spike 结果，冻结实际技术栈、模块引用规则、生成 SDK、数据库迁移所有权和语言特定 CI 门禁。M0-009 未通过前，不得进入 V0.1 大规模功能实现。

# 18. 已砍除、明确不做与延期清单

## 18.1 已彻底砍除

Komga集成；电子书和漫画只做普通资产预览。

项目依赖自动收集、自包含交付副本、交付快照和归档打包。

DWG首期内置预览。

通过数据库逻辑文件夹代替物理目录。

软件自身备份资产原文件。

资产转换为只有本软件能读的私有加密格式。

多人实时批注、评论链、审批和工单平台。

完整影视媒体刮削、字幕管理和媒体服务器能力。

通用音视频正式转码器。

专业图片编辑、RAW显影、图层编辑和复杂滤镜。

远程聊天命令直接永久删除或静默移动资产。

## 18.2 V1.0 不阻塞 / 后续评估

macOS客户端、Finder集成和macOS服务端。

ARM64完整Provider覆盖。

多服务端联邦和多主写入。

公共插件市场。

小米云相册直接Connector。

把NAS注册为HyperOS系统云备份服务。

完整自研输入法本体；只预留表情接口。

QQ/微信原生收藏表情自动同步。

DWG、MAX、C4D、SKP原生渲染。

所有网络小说平台Provider。

完整Codex app-server项目指挥台。

高级3D编辑、网格修复和CAD编辑。

网页整站镜像、WARC和通用爬虫。

## 18.3 不能偷偷重新加入

任何工作线程发现这些范围“顺手能做”也不能自行实现。确需重新纳入，必须更新需求基线、ADR、版本路线和验收成本，由主协调线程审批。

# 19. 技术待决策与风险清单

## 19.1 M0 必须验证

1. Windows 11 Shell namespace extension + custom IShellView 能否稳定承载进程外专业视图。

2. AssetLink最终采用何种控制编码、事件通道和浏览器兼容方案。

3. 服务端核心框架和Windows/Linux/Docker三发行的单代码库可行性。

4. PostgreSQL任务队列、outbox、lease与大规模搜索是否足够，无需额外Redis/搜索集群。

5. 跨卷移动、崩溃恢复和操作锁的状态机。

6. Provider进程隔离、超时、内存/CPU限制和跨平台分发。

7. Windows/Android双向同步的基线与大规模目录改名性能。

8. 50万资产下缩略图、全文、OCR和瀑布流的真实P95。

## 19.2 高风险模块

Explorer深度集成；

双向同步和删除传播；

Android SAF多Provider写能力；

大文件断点传输与线路切换；

SMB事件丢失和目录级重指向；

RAW/PSD/Office跨平台Provider；

人物与AI隐私；

WebDAV老旧客户端兼容；

在线网络小说Provider长期维护。

## 19.3 架构建议但尚未冻结

服务端语言和框架；

Windows UI技术栈；

AssetLink是否采用Protobuf/JSON双编码；

PostgreSQL ORM/SQL访问策略；

本地缓存加密与失效机制；

Provider RPC协议；

地图、音乐、书籍首批数据源。

所有建议都必须通过可运行Spike、性能数据和ADR冻结。

# 20. 视觉稿索引与说明

## 20.1 使用原则

视觉稿用于确认信息层级、布局边界和跨端感受，不作为逐像素最终UI规范。Windows稿中顶部与左侧代表原生Explorer外壳；真正自定义内容只在右侧。

## 20.2 总览与架构图

assets/diagrams/01_视觉方向总览.png

assets/diagrams/02_系统总体架构图.svg

assets/diagrams/03_领域模块框架图.svg

assets/diagrams/04_Codex并行开发框架图.svg

## 20.3 Windows视觉稿

01_windows_asset_root_dashboard.png：资产库总根数据库总览。

02_windows_photo_library.png：照片库瀑布流与右侧详情。

03_windows_image_waterfall.png：图片聚合瀑布流。

04_windows_music_album.png：专辑浏览。

05_windows_music_now_playing.png：播放大屏和右侧歌词，播放条不侵占左栏。

06_windows_character_overview.png：角色库总览。

07_windows_character_id_card.png：角色身份证式主页。

## 20.4 移动与Web

08_tablet_asset_browser.png：平板三栏响应式布局。

09_android_asset_browser.png：手机瀑布流与详情底部抽屉。

10_web_admin_asset_browser.png：Web浏览和管理三栏布局。

## 20.5 后续视觉产出规则

只为视觉方向、架构、模块框架和关键交互生成图片；

长篇需求、数据模型、状态机和说明使用Markdown、表格或代码块；

视觉稿若与文字基线冲突，以文字基线与ADR为准；

最终UI组件需在独立客户端中验证后再嵌入Explorer。

# 21. 外部依据与版本说明

本文件只记录影响交付工作流和高风险平台集成的官方参考。实现阶段应重新核对最新版本，并在ADR中记录冻结日期。

## Codex / OpenAI

Worktrees: https://developers.openai.com/codex/environments/git-worktrees

Subagents: https://developers.openai.com/codex/agent-configuration/subagents

AGENTS.md: https://developers.openai.com/codex/agent-configuration/agents-md

Deep links / commands: https://developers.openai.com/codex/reference/commands

Codex app-server: https://developers.openai.com/codex/app-server

Codex SDK: https://developers.openai.com/codex/codex-sdk

## Windows Shell

Shell interfaces and custom IShellView: https://learn.microsoft.com/windows/win32/shell/interfaces

Implementing a folder view: https://learn.microsoft.com/windows/win32/lwef/nse-folderview

Basic namespace extension interfaces: https://learn.microsoft.com/windows/win32/shell/nse-implement

Shell samples: https://learn.microsoft.com/windows/win32/shell/samples-entry

## 说明

官方文档证明“可实现”不等于当前Windows 11版本上的稳定性已经满足本项目要求。Explorer集成必须在M0进行真实Spike、崩溃隔离和长期运行验证。

# 22. 编码与架构开发原则

本章是强制开发基线，不是风格建议。功能能够运行但违反模块边界、复制核心业务逻辑、引入无批准技术栈或缺少自动验证的代码，不得合并。

## 22.1 架构风格

项目采用“领域模块化单体核心 + 端口与适配器 + 隔离 Worker / Provider 进程”。首期不为每个功能建立独立微服务；只有需要崩溃隔离、资源限制、平台专用依赖或独立扩缩容的重型能力才进入 Worker。未来拆分必须由真实性能或隔离数据与 ADR 驱动。

Adapters / UI / Gateways
        ↓
Application
        ↓
Domain

Infrastructure 与 Provider Adapter 只实现核心定义的端口

## 22.2 强制依赖方向

Domain 不得依赖 UI、HTTP、数据库、文件系统、操作系统、缓存、网络或具体 Provider。

Application 负责用例、事务、权限和状态机编排，但不绑定具体 PostgreSQL、NTFS、SMB 或 Android API。

Infrastructure 实现数据库、文件系统、网络、缓存、时钟、哈希与消息端口。

UI、AssetLink、WebDAV、Developer API、MCP 和 CLI 只做输入输出适配，不重新实现业务规则。

跨模块只能通过公开命令、查询、端口、版本化契约、领域事件或批准的只读投影交互；禁止跨模块写表、内部类引用和循环依赖。

## 22.3 模块数据所有权与逻辑复用

每个模块拥有自己的状态、表、写模型和迁移。共享一个 PostgreSQL 实例不代表所有模块可以任意读写所有表。需要改变另一模块状态时必须调用其公开 Application 接口；高性能跨模块读取使用明确的只读投影或事件索引。

权限、路径、哈希、传输、同步、复制/移动/改名、保护、垃圾桶、Sidecar、操作锁、审计和 Provider 调度等业务规则只能在服务端核心实现一次。Web、Windows、Android、Explorer、WebDAV、API 和 MCP 只能复用该用例。客户端预校验只改善体验，服务端仍是最终权威。

## 22.4 复用边界

必须共享：AssetLink、事件、操作计划、统一错误码、生成的 .NET/TypeScript/Kotlin SDK、业务状态机和设计语义。

Windows 独立客户端与 Explorer 可共享经过验证的视图模型和组件。

Android、Web 和 WinUI 不强行共享原生控件、窗口生命周期和交互实现；共享的是语义与契约，不是同一套 UI 运行时。

只有稳定、职责清晰且有多个真实消费者的内容才能进入 packages；禁止把两处调用就立即上移为万能共享库。

## 22.5 语言与框架预算

每个平台只允许一个主语言和一个主框架。下表是默认候选，最终版本由 M0 Spike 与 ADR 冻结；未经批准 ADR 不得新增第二套同职责框架、数据库、搜索/消息集群或额外服务端。

| 范围 | 默认候选 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 服务端核心、Worker、Windows服务端 | C# / .NET | Windows、Linux、Docker共用同一核心 |
| Windows独立客户端、AssetHost | C# / WinUI 3或验证后的单一等价栈 | 不引入第二桌面UI框架 |
| Windows Shell | C++ / WinRT / COM | 只做命名空间、菜单、IPC和最小桥接 |
| Web与Chromium扩展 | TypeScript / React（Web） | 新业务禁止裸JavaScript |
| Android / 平板 | Kotlin / Jetpack Compose | 新业务不混入Java |
| 数据库与工具 | PostgreSQL SQL / Python | Python仅用于构建、测试、生成和仓库管理 |

## 22.6 仓库与模块目录

apps/         官方客户端
services/     核心服务与Worker
gateways/     WebDAV等协议网关
integrations/ MCP与外部系统适配
providers/    隔离格式/分析Provider
contracts/    版本化契约
packages/     稳定SDK、设计令牌、测试支持
infra/        三种发行与CI
tests/        架构、契约、集成、性能、故障与安全
docs/         需求、架构、ADR和规范

服务端模块内部采用 Domain / Application / Infrastructure / Contracts 或经 ADR 批准的等价结构。禁止逐渐退化为 Controllers / Services / Repositories / Utils 横向大杂烩，也禁止无明确边界的 common、shared、utils、helpers 万能目录。

## 22.7 代码设计与错误处理

遵循 KISS、YAGNI、单一职责、组合优先和显式状态；不为未来猜测提前建设万能抽象。

禁止 God Service、万能 Repository、共享可变全局状态、魔法字符串、空 catch 和解析错误文本驱动业务。

所有 I/O 与长任务必须支持取消、超时、资源上限、结构化错误、关联 ID，以及明确的幂等/重试边界。

ID、状态、路径和哈希使用明确类型或值对象；生成代码不得手工修改。

注释解释为什么；TODO 必须关联任务 ID、责任范围与清理条件。

文件操作成功必须验证目标可重新读取且强哈希一致，不能只相信系统调用返回码。

## 22.8 测试与 CI 门禁

每个合并候选必须根据修改范围执行格式化、lint/静态分析、类型检查、依赖与循环检测、架构边界、契约兼容、数据库迁移、单元、集成、安全、故障恢复和性能回归测试。重大依赖还需许可证和漏洞检查。

Domain 不得引用 Infrastructure、UI、数据库、文件系统、网络或平台 SDK。

客户端与 Provider 不得访问 PostgreSQL；Shell 不得链接网络、数据库、媒体解码或第三方重型运行时。

公共契约变化后必须重新生成 SDK，并通过消费者契约测试。

重复代码、复杂度、依赖体积、敏感日志和性能回归必须设置阈值。

M0-009 完成前不得进入 V0.1 大规模实现。

## 22.9 Codex 任务和交接

每个子任务必须说明所属模块、数据所有者、依赖方向、复用点、跨模块访问、新语言/框架或重大依赖、契约变化、架构测试和技术债。result.json 中的 architecture_review 必须与实际 diff 一致。主协调线程要做功能、架构和质量三重评审；能运行但破坏边界的实现必须拒绝合并。

## 22.10 合并阻断红线

客户端或 Provider 直接访问 PostgreSQL；入口层自行实现权限和文件状态机。

跨模块写表、Domain 依赖 Infrastructure、循环依赖或 Shell 加载重型代码。

未经 ADR 新增语言、框架、数据库或基础设施。

复制粘贴核心业务逻辑，或新增万能 Utils / God Service。

无取消的无限等待、无幂等的可重试写请求、静默吞错。

破坏无 AI / 无可选 Provider 时的基础可用性。

没有测试证据却声称满足文件安全、权限或性能要求。

# 附录 A：完整格式支持矩阵

格式能力采用 L0–L5 分级。任何格式即使无法预览，也不得从资产系统中消失。

| 类别 | 格式/对象 | 目标等级 | Windows | Web | Android/平板 | 轻编辑/导出 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图片 | JPG/JPEG, PNG, BMP, TIFF | L0-L4 | 完整 | 完整 | 完整 | 轻编辑+正式导出 | 色彩/EXIF/标注/同源 |
| 图片 | WebP, AVIF, HEIC/HEIF | L0-L4 | 完整 | 完整 | 完整或代理 | 兼容导出 | 原文件不自动转换 |
| 动图 | GIF, APNG, Animated WebP | L0-L3 | 播放 | 播放 | 播放/兼容副本 | 静态或兼容副本 | 不做帧编辑 |
| 图标 | ICO, ICNS | L0-L2 | 多尺寸预览 | 预览 | 预览 | 选尺寸导出PNG |  |
| 矢量 | SVG | L0-L4 | 安全预览 | 安全预览 | 安全预览 | PNG/WebP | 禁脚本/外链 |
| 照片 | DNG, CR2/3, NEF, ARW, RAF, ORF, RW2 | L0-L4 | 服务端/本地代理 | 服务端代理 | 服务端代理 | 显示结果导出 | 不做RAW显影 |
| 设计 | PSD, PSB | L0-L4 | 合成预览+Photoshop | 合成预览 | 合成预览 | 合成图导出 | 不编辑图层 |
| HDR | EXR, HDR | L0-L4 | 色调映射 | 色调映射 | 色调映射 | 显示代理导出 | 明确代理 |
| 贴图 | DDS, TGA, KTX/KTX2 | L0-L2 | 增强Provider | 代理 | 代理 | 有限 | 通道/Mip基础信息 |
| 设计 | AI, EPS | L0-L2 | 条件预览+外部打开 | 代理 | 代理 | 栅格代理 | 依内嵌PDF/Provider |
| 设计 | CDR等封闭格式 | L0-L1 | 伴随预览/外部打开 | 基础 | 基础 | 无 | 首期不原生解析 |
| 文档 | PDF | L0-L4 | 完整阅读 | 完整阅读 | 完整阅读 | 页面/选页导出 | 非破坏标注 |
| 文本 | Markdown | L0-L3 | 预览/简单编辑 | 预览/简单编辑 | 预览/简单编辑 | 原文件保存 | 冲突检查 |
| 文本 | TXT, LOG, JSON, YAML, XML, INI, TOML, 代码 | L0-L3 | 高亮/简单编辑 | 高亮/简单编辑 | 预览/有限编辑 | 原文件保存 | 不做IDE |
| 表格 | CSV, TSV | L0-L3 | 表格预览/有限编辑 | 表格预览 | 表格预览 | 原文件保存 | 不做电子表格程序 |
| Office | DOC/X, XLS/X, PPT/X, ODT/ODS/ODP, RTF | L0-L2 | 只读预览+Office | 服务端预览 | 服务端预览 | 无 | 不内置编辑 |
| 电子书 | EPUB | L0-L3 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 无 | 全文/目录/进度 |
| 电子书 | MOBI, AZW3 | L0-L3 | 阅读/降级 | 阅读/降级 | 阅读/降级 | 无 | DRM时降级 |
| 漫画 | CBZ, CBR | L0-L3 | 漫画阅读 | 漫画阅读 | 漫画阅读 | 无 | 不重打包 |
| 网页 | HTML, MHTML/MHT | L0-L2 | 安全静态预览 | 安全静态预览 | 安全静态预览 | 无 | 禁脚本/外部请求 |
| 音频 | MP3, FLAC, AAC, M4A, ALAC, WAV, AIFF, OGG, Opus | L0-L3 | 播放 | 播放 | 播放 | 元数据写回计划 | 不做通用转码 |
| 音频 | APE, WMA等 | L0-L2 | 直放/代理/外部 | 代理 | 代理/外部 | 无 | 按编码能力降级 |
| 伴随 | CUE, LRC, M3U/M3U8 | 伴随/L0-L2 | 折叠/预览 | 折叠/预览 | 折叠/预览 | 文本可编辑 | 真实Sidecar |
| 视频 | MP4, MOV, M4V, MKV, WebM | L0-L3 | 基础播放 | 基础播放/代理 | 基础播放/代理 | 帧截图 | 不做剪辑/字幕系统 |
| 视频 | AVI, WMV, TS, MTS, M2TS, 专业编码 | L0-L2 | 代表帧/代理/外部 | 代理 | 代理/外部 | 帧截图 |  |
| 3D | GLB, GLTF, OBJ/MTL, STL, PLY | L0-L3 | 交互预览 | 交互预览 | 交互预览 | 截图 | 视角书签 |
| 3D | FBX | L0-L2 | 增强代理 | 增强代理 | 增强代理 | 无 |  |
| 3D | BLEND | L0-L1 | 缩略图/可选Worker | 基础 | 基础 | 无 | 不强依赖Blender |
| 工程 | DWG, DXF | L0-L1 | 伴随预览+专业打开 | 基础 | 基础 | 无 | 首期无内置预览 |
| 工程 | MAX, C4D, SKP | L0-L1 | 伴随预览+专业打开 | 基础 | 基础 | 无 | 首期无内置渲染 |
| 归档 | ZIP, 7Z, RAR, TAR, GZ, BZ2, XZ | L0-L2 | 安全目录/选择解压 | 安全目录 | 安全目录 | 选择解压 | 防炸弹/穿越 |
| 字体 | TTF, OTF, WOFF, WOFF2 | L0-L2 | 字形预览 | 字形预览 | 字形预览 | 无 | 不修改字体 |
| 特殊 | EXE, DLL, MSI, BAT, CMD, PS1, VBS, JS | L0 | 签名/安全状态 | 基础 | 基础 | 无 | 不执行 |
| 未知 | 任意未知格式 | L0 | 基础+外部打开 | 基础 | 基础 | 无 | 绝不能消失 |

# 附录 B1：客户端能力矩阵

不同客户端共享同一资产内核，但根据使用场景承担不同职责。

| 能力 | Web | Windows独立客户端 | Windows Explorer | Android/平板 | 浏览器扩展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源库浏览 | 完整 | 完整 | 完整 | 完整 | 仅目标选择 |
| 创建/配置资源库 | 完整 | 跳转Web | 不做 | 不做 | 不做 |
| 图片/照片预览 | 完整 | 完整 | 完整 | 完整 | 保存前预览 |
| PDF/MD/Office | 完整 | 完整 | 完整或外部 | 完整 | 剪藏 |
| 音乐/视频 | 基础 | 完整基础+后台播放 | 内置专业页 | 基础 | 文件保存 |
| 标签/评分/收藏 | 完整 | 完整 | 完整 | 完整 | 入库时可选 |
| 文件物理操作 | 完整计划 | 完整 | 完整 | 少量/受限 | 仅投递 |
| 全局查重管理 | 完整 | 查看/局部 | 提示/入口 | 摘要 | 精确重复提示 |
| Windows文件夹同步 | 配置/状态 | 执行 | 状态入口 | 不适用 | 不适用 |
| Android同步 | 配置/状态 | 查看 | 查看 | 执行 | 不适用 |
| 高级系统管理 | 完整 | 跳转Web | 不做 | 不做 | 不做 |
| 离线预览 | 浏览器有限 | 完整轻量 | 通过AssetHost | 完整轻量 | 不做 |
| 专业软件打开 | 不做 | 完整 | 完整 | 调用移动App | 不做 |

# 附录 B2：版本阶段矩阵

完整愿景不缩水，但必须按可验证的纵向闭环分阶段实施。

| 阶段 | 核心交付 | 不应提前阻塞 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 仓库/契约/Spike/测试底座 | 全部专业页面 |
| V0.1 | 服务端+Web资产安全闭环 | Explorer/角色/AI |
| V0.3 | Windows独立客户端+Android/平板 | 深度Shell/双向同步 |
| V0.5 | Explorer Beta | 所有增强Provider |
| V0.7 | 专业资源库与增强Provider | 完全稳定双向同步 |
| V0.8 | 双向同步与高级文件能力 | 新增大型业务 |
| V0.9 | 功能冻结与压测 | 任何大型功能 |
| V1.0 | 稳定、可长期管理真实资产 | 延后项 |
| ARCH-001 | 模块化单体、依赖方向、逻辑复用与语言预算 | M0 |

# 附录 C：需求追踪矩阵

以下条目用于把关键需求映射到里程碑和验收方式。详细需求仍以正文为准。

| ID | 需求 | 阶段 | 验证方式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORE-001 | 物理目录权威，一库一物理根 | V0.1 | 路径重叠与真实文件操作测试 | confirmed |
| CORE-002 | 稳定资产ID与哈希身份 | V0.1 | 改名/移动/复制/替换测试 | confirmed |
| SCAN-001 | 首次扫描只读 | V0.1 | 扫描前后全目录哈希与mtime对比 | confirmed |
| SCAN-002 | SMB外部移动重指向 | V0.1 | 单文件与20k目录移动故障注入 | confirmed |
| TRANSFER-001 | 临时接收+分块+强校验 | V0.1 | 100GB断点传输 | confirmed |
| TRASH-001 | 统一垃圾桶与恢复 | V0.1 | 冲突恢复/保留期 | confirmed |
| SEARCH-001 | 名称/路径/元数据/全文搜索 | V0.1 | 50万数据P95 | confirmed |
| SYNC-001 | Windows单向备份/移动归档 | V0.3 | 断网/崩溃/改名 | confirmed |
| SYNC-002 | Android相册与指定文件夹同步 | V0.3 | MediaStore/SAF/HyperOS实机 | confirmed |
| SHELL-001 | Windows Explorer原生外壳与右侧视图 | V0.5 | 崩溃隔离/8小时稳定 | confirmed |
| PRO-001 | 照片时间轴/地图/人物 | V0.7 | 权限/聚合/性能 | confirmed |
| PRO-002 | 音乐专辑与元数据 | V0.7 | 专辑候选/写回计划 | confirmed |
| PRO-003 | 角色库 | V0.7 | Markdown/相册/日记/AstrBot发布 | confirmed |
| PRO-004 | 表情包与未来输入法接口 | V0.7 | QQ/微信/TG分享与APIscope | confirmed |
| PRO-005 | 文本簿与网页剪藏 | V0.7 | Markdown/MHTML/截图/安全预览 | confirmed |
| SYNC-003 | 双向同步基线与删除待确认 | V0.8 | 双方修改/删除冲突/基线重建 | confirmed |
| EDIT-001 | 图片轻编辑保存新文件 | V0.8 | 原图哈希不变/衍生关系 | confirmed |
| EXT-001 | WebDAV默认关闭/只读 | V0.8 | 权限/路径/DELETE垃圾桶 | confirmed |
| PERF-001 | 50万资产与100GB文件 | V0.9 | 性能与故障门禁 | confirmed |
| RELEASE-001 | 数据丢失/权限泄露/静默覆盖为零 | V1.0 | 发布阻断门禁 | confirmed |
| M0-009 | 冻结编码架构原则、语言预算与CI质量门禁 | architecture-quality-gate | M0-001…M0-008 | planned |

# 附录 D：M0 初始任务登记

主协调线程应先完成 M0 风险验证与契约冻结，之后再扩大并行开发。

| ID | 任务 | 模块 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0-001 | 冻结仓库结构、构建系统与模块所有权 | repo-foundation | 无 | planned |
| M0-002 | Windows Explorer 自定义命名空间与右侧视图技术验证 | windows-shell-spike | M0-001 | planned |
| M0-003 | AssetLink 控制/事件/传输协议契约验证 | assetlink-contract | M0-001 | planned |
| M0-004 | 跨平台服务端 Windows/Linux/Docker 发行验证 | server-packaging-spike | M0-001 | planned |
| M0-005 | PostgreSQL 领域模型、持久任务与迁移策略验证 | postgres-domain-spike | M0-001, M0-003 | planned |
| M0-006 | 文件操作崩溃恢复、强哈希与垃圾桶验证 | file-safety-spike | M0-001, M0-005 | planned |
| M0-007 | 50万资产模拟器、性能基线与故障注入框架 | test-performance-foundation | M0-001 | planned |
| M0-008 | 官方 Provider 隔离进程与资源限制验证 | provider-sandbox-spike | M0-001, M0-003 | planned |